## Slide 1
Back-end em python
Profª. Ma. Adrielly Sayonara

## Slide 2
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
Objetivos da Aula
Entender o ciclo de trabalho no Scrum.
Diferenciar Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.
Conhecer os papéis no Scrum (PO, Scrum Master, Dev Team).
Realizar uma simulação de Sprint em sala de aula com um mini-projeto.
01

## Slide 3
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
O que é Scrum?
Um framework ágil para organizar projetos.
Baseado em iterações curtas chamadas sprints.
Foco em:
  Entregas rápidas e incrementais.
  Feedback constante do cliente.
  Trabalho colaborativo.
📌 Analogia: Um time de futebol → cada jogo é uma sprint.
Treinador define estratégia (PO).
Jogadores executam (Dev Team).
Preparador ajuda a evitar lesões e problemas (Scrum Master).
01

## Slide 4
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
Papéis no Scrum
Product Owner (PO):
Define o que deve ser feito.
Organiza e prioriza o Product Backl
Scrum Master:
Garante que o time siga o Scrum.
Remove impedimentos.
Atua como facilitador.
Time de Desenvolvimento:
Faz o trabalho de construir o produto.
Autônomo e multidisciplinar.
01

## Slide 5
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
O Backlog
Product Backlog: Lista tudo que o sistema deve ter (funcionalidades, requisitos, melhorias). 📌 Exemplo (E-commerce): cadastro, login, carrinho, pagamento, entrega.
Sprint Backlog: Itens selecionados do Product Backlog para serem feitos na sprint atual. 📌 Exemplo: nessa sprint → cadastro e login.
01

## Slide 6
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
A Sprint
Iteração fixa (1 a 4 semanas).
Objetivo: entregar um incremento de software funcional.
Eventos principais:
Sprint Planning (planejamento).
Daily Scrum (reunião diária de 15 min).
Sprint Review (apresentação do que foi feito).
Sprint Retrospective (lições aprendidas).
01

## Slide 7
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
Fluxo de Trabalho no Scrum
PO organiza o Product Backlog.
Time escolhe itens para o Sprint Backlog.
Time trabalha durante a sprint.
No final → entrega funcional + review.
📌 Visual:
Product Backlog → Sprint Planning → Sprint Backlog → Desenvolvimento → Review → Incremento
01

## Slide 8
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis
Fluxo de Trabalho no Scrum
PO organiza o Product Backlog.
Time escolhe itens para o Sprint Backlog.
Time trabalha durante a sprint.
No final → entrega funcional + review.
📌 Visual:
Product Backlog → Sprint Planning → Sprint Backlog → Desenvolvimento → Review → Incremento
01

## Slide 9
Alguma dúvida ?
prof.adrielly.sayonara@gmail.com
Aula 18 — Scrum: Sprint, Backlog e Papéis